103年度回饋金執行進度
項次	執行內容
1	本站(103)年度回饋金補助經費計新台幣30萬4,291元整。
2	本站業於103.01.09日完成各補助里基本資料調查，依各里之噪音區等級、戶口數、土地面積等為權重初步擬定分配方式。
3	因應民用航空法第37條修正，本站依民航局103.01.16日環保字第1030001997號函暫緩回饋金補助作業。
4	本站於103.02.25日以南航字第1030000883號函陳報民航局102年度回饋金執行成果報告；民航局於103.03.03日以環保字第1030005936號函復備查。
5	本站依民航局103.03.14日環保字第1030008206號函，依「國營航空站回饋金分配及使用辦法」之原分配方式繼續辦理103年度回饋金補助作業。
6	本站業於103.04.14日召開回饋金檢討暨分配說明會，會議紀錄於103.04.15日以南航字第1030001778號函送各區公所。並依會議紀錄擬訂103年度回饋金分配及工作計畫，於同日以南航字第1030001784號函送請民航局審查。
7	民航局於103.04.22日以環保字第1030012310號函同意本站103年度回饋金分配及工作計畫。本站以南航字1030001878號函將該核定計畫送各區公所，通知開始受理補助申請，並請各區公所請督所轄各里依「國營航空站回饋金分配及使用辦法」第四條之用途，於103.06.30日前提送本年度回饋金申請計畫函送本站審核，並於103.11.30日前結報核銷。
8	本站於103.5.6日以南航字第1030002135號函復同意中西區區公所所轄天后里等18里回饋金申請計畫。
9	本站於103.5.13日以南航字第1030002260號函復同意仁德區區公所所轄大甲里等4里回饋金申請計畫。
10	本站於103.5.19日以南航字第1030002330號函復同意北區區公所所轄文元里等7里回饋金申請計畫。
11	本站於103.6.3日以南航字第1030002546號函復同意南區區公所暨所轄興農里等32里回饋金申請計畫。
12	本站於103.6.3日以南航字第1030002547號函復同意湖內區區公所暨所轄文賢里等3里回饋金申請計畫。
13	本站於103.6.26日以南航字第1030002977號函復同意中西區區公所所轄民主里等20里回饋金申請計畫。
14	本站於103.7.1日以南航字第1030003089號函復同意安平區區公所所轄港仔里等14里回饋金申請計畫。
15	本站於103.7.10日以南航字第1030003295號函復完成中西區區公所所轄青年里等5里回饋金核銷撥款，補助金額計8,045元。
16	本站於103.7.10日以南航字第1030003296號函復完成北區區公所所轄文元里等7里回饋金核銷撥款，補助金額計13,038元。
17	本站於103.7.30日以南航字第1030003599號函復完成仁德區區公所所轄成功里等3里回饋金核銷撥款，補助金額計16,061元。
18	本站於103.7.30日以南航字第1030003600號函復完成湖內區區公所暨所轄文賢里等3里回饋金核銷撥款，補助金額計5,531元。
19	本站於103.8.11日以南航字第1030003782號函復完成南區區公所暨所轄興農里等32里回饋金核銷撥款，補助金額計117,042元。
20	本站於103.8.19日以南航字第1030003929號函復完成中西區區進學里等14里回饋金核銷撥款，補助金額計21,992元。
21	本站於103.8.19日以南航字第1030003930號函復完成安平區區育平里等6里回饋金核銷撥款，補助金額計14,268元。